# Полное техническое задание на редизайн сайта школы Дмитровский

Этап 1 Полный редизайн с сохранением текущего наполнения

Сайт: https://schooldmitrovsky.ru

Актуальная редакция: 13 сентября 2026 года

Документ предназначен для Claude Code. На этом этапе требуется полностью обновить визуальную подачу, интерфейс и адаптивность сайта, сохранив текущие разделы, страницы, тексты, новости, документы, фотографии, формы, контакты, ссылки и функциональные сценарии. Изменение содержания и развитие продукта не входят в текущий этап.

# Главное ограничение этапа

Редизайн не является поводом переписывать, сокращать или дополнять информацию. Claude Code должен перенести существующее наполнение без смысловых изменений. Если старый материал невозможно корректно перенести, его нужно вынести в список вопросов, а не удалять или заменять самостоятельно.

| Можно | Нельзя |
| --- | --- |
| Полностью менять сетку, композицию, типографику, размеры, отступы, карточки и визуальную иерархию | Удалять, сокращать, переписывать или придумывать тексты |
| Перегруппировывать элементы внутри существующей страницы ради удобства | Создавать новые разделы, менять смысл навигации или объединять страницы без согласования |
| Оптимизировать изображения технически без изменения содержания | Подменять реальные фото стоками или AI-изображениями |
| Исправлять явные технические и адаптивные ошибки | Менять телефоны, адреса, даты, партнёров, показатели и ссылки |

# 1 Цель редизайна

Сделать сайт визуально современным, цельным и соответствующим уровню крупной московской школы.

Повысить читаемость и удобство на телефонах, планшетах и компьютерах.

Сохранить узнаваемость школы: логотип, реальные фотографии, тёмно-синий и бордовый фирменные цвета.

Привести все текущие страницы к единой дизайн-системе.

Сохранить всё опубликованное наполнение и действующие пользовательские сценарии.

# 2 Объём работ

Редизайн распространяется на главную страницу и все существующие публичные страницы сайта, включая текущие разделы «О нас», обучение по классам, дошкольное отделение, профильные 10–11 классы, 9 класс, кадетский корпус, мероприятия, кружки, контакты, новости, документы, политику конфиденциальности, формы и служебные страницы.

| Объект | Что сделать |
| --- | --- |
| Шапка и меню | Полностью переработать внешний вид и адаптив, сохранив все существующие пункты и ссылки |
| Главная | Пересобрать композицию всех текущих блоков, не удаляя их содержание |
| Внутренние страницы | Создать единые шаблоны и перенести весь текущий контент |
| Новости и мероприятия | Обновить карточки, списки, попапы или текущий способ открытия без потери материалов |
| Формы | Перерисовать поля, кнопки, ошибки и состояния, сохранив текущие назначения и получателей |
| Футер | Сделать компактным и структурным, сохранив реквизиты, ссылки и контакты |

# 3 Инвентаризация до начала

Собрать список всех доступных URL, пунктов меню, внутренних ссылок и якорей.

Зафиксировать каждый блок на каждой странице скриншотами desktop и mobile.

Собрать тексты, изображения, видео, документы, телефоны, адреса, формы и внешние ссылки.

Создать таблицу соответствия: текущий URL, новый шаблон, статус переноса, примечание.

Отметить дубли и ошибки, но не исправлять смысловой контент без согласования.

# 4 Визуальная концепция

Образ сайта: современная, сильная и открытая школа. Дизайн должен выглядеть взросло и профессионально, но оставаться живым. Основа визуала — реальные ученики, педагоги, школьные пространства и события. Избегать ощущения коммерческого онлайн-курса, детского шаблона или государственного портала старого типа.

| Элемент | Требование |
| --- | --- |
| Цвет | Сохранить фирменную основу: глубокий синий и бордовый. Добавить светлые нейтральные фоны. Бордовый использовать дозированно для акцентов и действий |
| Типографика | Современный кириллический гротеск: Manrope, Golos Text или аналог. Крупные заголовки, комфортный основной текст, короткие строки |
| Сетка | 12 колонок desktop, 8 tablet, 4 mobile. Контентный контейнер 1200–1280 px. Ровные вертикальные ритмы и единые отступы |
| Фото | Сохранить текущие реальные изображения. Использовать крупнее, аккуратно кадрировать, не перекрывать лица текстом и сильными оверлеями |
| Карточки | Единый радиус, внутренние поля, рамки и hover. Не помещать каждый абзац в отдельную карточку |
| Иконки | Один линейный набор. Не смешивать стили и не заменять подписи непонятными пиктограммами |
| Анимация | Лёгкие появления и hover 150–250 ms. Без тяжёлого параллакса, стартовых заставок и автоматического звука |

# 5 Первый экран и шапка

Сохранить текущий главный смысл и актуальный призыв, но оформить его как один ясный визуальный акцент.

Использовать сильную реальную фотографию школы или учеников без подмены контента.

Логотип не перерисовывать, не деформировать и не менять пропорции.

Контакты, соцсети, версия для слабовидящих и кнопки сохранить, но убрать визуальную перегрузку.

Desktop-меню может быть компактнее визуально, но должно включать все текущие направления.

# 6 Дизайн система

| Группа | Компоненты |
| --- | --- |
| Навигация | Header, desktop menu, mobile menu, breadcrumbs, кнопки, ссылки |
| Контент | Hero, текстовый блок, цифры, фото, видео, галерея, FAQ, цитата |
| Карточки | Новости, события, кружки, направления обучения, сотрудники, корпуса |
| Формы | Поля, select, textarea, checkbox, ошибки, загрузка, успех, закрытие |
| Служебные | Cookie notice, попап, пагинация, empty state, 404, загрузка |

Все компоненты собрать на единых токенах цвета, типографики, spacing, radius, shadow, breakpoints, focus и transitions. Запрещены случайные стили, созданные отдельно для каждой страницы.

# 7 Правила переноса контента

Перенести все тексты полностью, включая подписи, даты, телефоны, названия проектов, FAQ и служебные формулировки.

Перенести все фотографии и видео в соответствии с их текущим разделом.

Сохранить все документы и внешние ссылки; после переноса проверить скачивание и открытие.

Сохранить порядок новостей и мероприятий по датам.

Не объединять разные новости, даже если они похожи.

Не исправлять орфографию, устаревшие даты или спорные формулировки без отдельного списка и подтверждения.

Для каждого элемента со спорным назначением ставить пометку REVIEW в рабочей таблице, но не выводить её на публичный сайт.

# 8 Существующая структура

На этапе 1 сохранить текущий состав и смысл разделов: «О нас», «Обучение в профильных 10–11 классах», «Обучение в 5–8 классах», «Обучение в 1–4 классах», «Обучение в 9 классе», «Дошколка», «Мероприятия», «Кружки», «Контакты», проект «Кадетский корпус», письмо директору, формы связи и существующие новости. Допускается визуально более аккуратная группировка меню, если все пункты остаются доступны и согласованы перед реализацией.

# 9 Адаптив

Проектировать mobile-first; проверить ширины 360, 390, 768, 1024, 1280 и 1440 px.

Не допускать горизонтального скролла, наложения текста, обрезанных кнопок и изображений.

Кликабельная область не меньше 44 × 44 px.

На мобильном меню должно открываться в понятной панели и сохранять все текущие пункты.

Длинные новости, таблицы и документы должны читаться без масштабирования страницы.

# 10 Техническая реализация

Если новый сайт разрабатывается на коде, рекомендуемый стек: Next.js с App Router, TypeScript strict и компонентная система стилей. Версии — последние стабильные на момент старта с lock-файлом. Если репозиторий уже содержит согласованный стек, сохранить его и не проводить несвязанный рефакторинг.

Не копировать Tilda-разметку; переносить контент в чистые компоненты.

Не хардкодить повторяющиеся карточки в разных компонентах; вынести данные в единый слой.

Секреты хранить только в переменных окружения.

Изображения отдавать в WebP/AVIF с responsive sizes, сохраняя оригиналы.

Шрифты подключать локально в WOFF2 с кириллицей.

Не добавлять новую CMS на этом этапе без отдельного согласования.

# 11 Доступность и качество

Указать lang=ru и использовать семантические header, nav, main и footer.

На каждой странице один H1 и последовательные H2–H3.

Добавить содержательные alt для текущих изображений; декоративным — пустой alt.

Обеспечить клавиатурную навигацию, заметный focus и корректное закрытие попапов Escape.

Соблюсти контраст и prefers-reduced-motion.

Исправить техническую доступность без изменения смыслового наполнения.

# 12 SEO и адреса страниц

По возможности сохранить все текущие URL без изменений.

Если URL меняется по технической необходимости, добавить точный 301-редирект.

Сохранить текущие title и description на первом этапе, кроме технически пустых значений.

Не закрывать существующие страницы от индексации без согласования.

Сформировать sitemap.xml, robots.txt и корректную страницу 404.

# 13 Формы и аналитика

Сохранить все текущие формы, их поля, тексты согласия и маршруты отправки.

Обновить только внешний вид, валидацию и состояния интерфейса.

Не менять получателей заявок и интеграции без проверки.

Сохранить Яндекс Метрику и действующие цели. Новые события вынести в отдельный список предложений.

# 14 Этапы работы Claude Code

Провести инвентаризацию и создать таблицу соответствия всего текущего контента.

Собрать дизайн-токены, UI Kit, header, footer и базовый layout.

Собрать главную страницу с полным текущим наполнением и показать на четырёх ширинах.

После согласования главной собрать все существующие внутренние страницы.

Перенести все новости, документы, медиа, формы и ссылки.

Провести визуальную сверку старой и новой версии по каждой странице.

Проверить адаптив, формы, ссылки, SEO, доступность и production build.

# 15 Правила для Claude Code

Перед изменениями показать план файлов, компонентов и порядок переноса.

Не удалять контент или функциональность без прямого подтверждения.

Не придумывать тексты, цифры, факты, ссылки, фотографии и контакты.

Любую рекомендацию, выходящую за редизайн, записывать в отдельный файл FUTURE_IMPROVEMENTS.md и не реализовывать.

Если текущий элемент технически невозможно повторить, описать причину и предложить визуально близкую замену для согласования.

После каждого этапа предоставлять production build, lint, typecheck и список проверенных страниц.

# 16 Критерии приёмки

| Область | Критерий |
| --- | --- |
| Полнота | Весь текущий контент, страницы, новости, документы, контакты, ссылки и формы перенесены |
| Визуал | Все страницы соответствуют единой дизайн-системе и выглядят как один продукт |
| Адаптив | На контрольных ширинах нет обрезки, наложений и горизонтального скролла |
| Функции | Меню, формы, попапы, видео, документы, телефоны и внешние ссылки работают |
| SEO | URL сохранены либо перенаправлены; title, description, sitemap и robots проверены |
| Доступность | Клавиатурный проход выполнен, изображения имеют alt, заголовки семантичны |
| Сверка | По каждому старому URL есть отметка о переносе и визуальной проверке |

# 17 Стартовый запрос для Claude Code

Изучи приложенное ТЗ полностью. Текущая задача — только полный визуальный и UX-редизайн сайта schooldmitrovsky.ru с сохранением всей существующей информации и функциональности. Не меняй состав разделов, не сокращай и не переписывай тексты, не удаляй новости, документы, изображения, формы и ссылки. Сначала проведи инвентаризацию всех URL и контента, создай таблицу соответствия и дерево компонентов. Затем собери дизайн-токены, UI Kit, header, footer и главную страницу на текущем наполнении. Покажи production build и скриншоты 390, 768, 1280 и 1440 px. Любые идеи по изменению структуры, содержания, CMS или функций записывай отдельно в FUTURE_IMPROVEMENTS.md и не реализуй без согласования.

# 18 Кратко для владельца

Сейчас мы не переделываем смысл сайта и не пересматриваем наполнение. Мы полностью обновляем дизайн всех страниц, делаем нормальную мобильную версию и переносим всю текущую информацию без потерь. Любые улучшения структуры, текстов, новостей, CMS и новых функций складываются отдельно и могут стать вторым этапом после запуска редизайна.

# 19 Комплект исходных материалов

Вместе с ТЗ передаётся локальная копия содержания действующего сайта. Claude Code не должен повторно собирать контент из интернета, если соответствующий материал уже есть в архиве. Публичный сайт используется только для визуальной сверки, проверки динамических элементов и уточнения актуальности перед запуском.

| Папка или файл | Назначение |
| --- | --- |
| content/pages/*.md | Текст каждой страницы в удобном для переноса формате Markdown |
| source_html/*.html | Исходный HTML страниц. Содержит текущую структуру, ссылки, формы и данные попапов |
| assets/images/* | Локальные изображения действующего сайта |
| data/pages.json | Машиночитаемый реестр страниц |
| data/assets.json | Машиночитаемый реестр изображений, источников, размеров и хешей |
| Content_inventory_schooldmitrovsky.xlsx | Рабочая таблица контроля переноса |
| Predlozheniya_po_razvitiyu_schooldmitrovsky.docx | Идеи второго этапа. Не реализовывать в текущем редизайне |

# 20 Результат выгрузки

В sitemap обнаружена 21 страница. Успешно выгружено 21. Сохранено 496 уникальных изображений общим объёмом около 16.3 МБ. В реестре есть 1 техническая ошибка: ложная ссылка «Подробнее», распознанная в CSS как изображение. Она не является потерянным медиафайлом.

# 21 Карта страниц и материалов

| № | URL | Название | Текст | Изображения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | https://schooldmitrovsky.ru/ | ГБОУ г. Москвы Школа «Дмитровский» имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова | 182 | 314 |
| 2 | https://schooldmitrovsky.ru/o-nas | О школе ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 74 | 27 |
| 3 | https://schooldmitrovsky.ru/teachers | Коллектив преподавателей ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 110 | 48 |
| 4 | https://schooldmitrovsky.ru/vakansii | Вакансии в ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 113 | 29 |
| 5 | https://schooldmitrovsky.ru/documents | Документы школы, ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 75 | 33 |
| 6 | https://schooldmitrovsky.ru/5-7-class | Индивидуальное сопровождение и развитие обучающихся на платной основе в 5-7классе,ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 69 | 48 |
| 7 | https://schooldmitrovsky.ru/1-4class | Индивидуальное сопровождение и развитие обучающихся в 1- 4 классе, ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 68 | 44 |
| 8 | https://schooldmitrovsky.ru/9-klass | Обучение в 9 класса ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 64 | 28 |
| 9 | https://schooldmitrovsky.ru/10-11class | Обучение в 10 - 11 классах, ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 94 | 69 |
| 10 | https://schooldmitrovsky.ru/5-8class | Обучение в 5 - 8 классах, ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 85 | 48 |
| 11 | https://schooldmitrovsky.ru/detskii-sad | Детский сад ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 92 | 30 |
| 12 | https://schooldmitrovsky.ru/kadetskii-class | Кадетский корпус ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 83 | 58 |
| 13 | https://schooldmitrovsky.ru/meropriyatiya | Мероприятия ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 71 | 39 |
| 14 | https://schooldmitrovsky.ru/contacts | Контакты ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 66 | 34 |
| 15 | https://schooldmitrovsky.ru/bezopasnost | Безопасность в школе ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 74 | 27 |
| 16 | https://schooldmitrovsky.ru/pitanie | Питание в школе ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 75 | 27 |
| 17 | https://schooldmitrovsky.ru/partnery | Партнеры школы ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 74 | 35 |
| 18 | https://schooldmitrovsky.ru/merch | Брендированный школьный мерч | 87 | 65 |
| 19 | https://schooldmitrovsky.ru/obrazovanie | Образование ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 75 | 27 |
| 20 | https://schooldmitrovsky.ru/roditeli | Для родителей ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 103 | 34 |
| 21 | https://schooldmitrovsky.ru/kruzhki | Кружки ГБОУ «Школа «Дмитровский», Москва | 62 | 27 |

# 22 Как Claude Code должен переносить страницу

Найти URL в листе Pages файла Content_inventory_schooldmitrovsky.xlsx.

Открыть соответствующий content/pages/[slug].md и перенести весь текст без сокращений.

Использовать перечисленные локальные изображения из assets/images. Исходный URL и первое место использования доступны на листе Assets.

Сверить структуру и попапы с source_html/[slug].html. Не копировать старую Tilda-разметку в новый код.

Собрать страницу на компонентах новой дизайн-системы, сохранив смысл, порядок материалов и все действия пользователя.

Проверить страницу на desktop и mobile, затем отметить статус в рабочей копии реестра.

# 23 Правила для изображений

Не подменять реальные изображения фотостоками или AI-генерацией.

Не использовать имя файла как смысловой alt. Alt формируется по видимому контексту страницы без выдуманных фактов.

Сохранять оригинальное соотношение сторон, если дизайн не требует согласованного кадрирования.

Для интерфейса создавать WebP или AVIF и responsive sizes, но оригинал оставлять в исходных материалах.

Повторяющиеся файлы определять по SHA256 из реестра, чтобы не создавать дубликаты.

Если изображение визуально содержит важный текст, сверить его вручную и не заменять без согласования.

# 24 Правила полноты

Редизайн считается полным только после того, как для каждой из 21 страниц есть новый URL, перенесённый текст, перенесённые медиа, рабочие ссылки и формы, проверка на контрольных ширинах и отметка в реестре. Наличие красивой главной страницы без переноса внутренних страниц не является выполнением задачи.

# 25 Обновлённый стартовый запрос для Claude Code

Изучи FULL_TZ_schooldmitrovsky_Claude_Code.docx и весь архив. Используй Content_inventory_schooldmitrovsky.xlsx как карту переноса, content/pages как источник текста, assets/images как источник изображений, source_html как справочник текущей структуры и попапов. Не собирай проект только по главной странице. Перенеси все 21 URL и всё текущее наполнение. Не переписывай тексты, не удаляй материалы и не добавляй предложения из файла Predlozheniya_po_razvitiyu_schooldmitrovsky.docx. Сначала создай отчёт INVENTORY_CHECK.md: перечисли найденные страницы, файлы, расхождения и вопросы. Затем покажи дерево компонентов, дизайн-токены и одну полностью собранную главную страницу на 390, 768, 1280 и 1440 px. После согласования перенеси остальные страницы. На каждом этапе запускай production build, lint, typecheck и проверку ссылок.